| Área: Primário, secundário e Rebritagem. Especialidades: Manutenção Mecânica e Elétrica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA / EQUIP. | ATIVIDADES | EQUIPE | OBSERVAÇÃO |
| PV02 | - Finalizar serviço do silo do pó da PV02; | - Zito, Ednaldo, Ajudante; | - Apoio do operador Marinho; |
| PV02 | - Iniciar serviço das bicas da PV02; | - Edson, Adneilton, Givaldo, Ajudante; | - Apoio do operador Marinho; |
| PV02 | - Instalar Proteções da lateral e bica da PV02, parafusos da base; | - Valney, Ajudante; |  |
| CTR08 | - Instalar tambor, redutor e polia do motor da CTR08. Verificar alinhamento das bases. | - Valney, Ajudante; |  |

Obs.: Atentar as normas e requisitos de segurança;